工程專案文明施工體系圖

	文明施工保證體系（小組）
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	技術科



	制定崗位職責



	材設科



	執行文明施工管理
辦法和檢查評分標準



	編制施工總平面佈置圖



	按平面佈置圖堆放材料



	懸掛裝置標牌
和規程標牌



	臨建施工符合規定各作
業面材料 堆放整齊，做到工完料盡，腳下清



	反饋



	專案辦每日檢查，文明施工領導小組週五檢查



	檢查情況彙報，提出整改及獎懲



	圖物相符、散料成方、型材成垛



	機械裝置及時清洗、保養



	專案經理組織自檢操作人員持證上崗



	後勤經理



	施工隊長



	專案經理



	技術員



	材料員



	設    備
管理員



	施工員



	專案辦



	保證現場道路暢通管理人員佩戴胸卡，廚、廁衛生、宿舍乾淨整潔，辦公室制度齊全。垃圾入 池。無常流水，常明燈進行全員施工教育。維護社會治安注意環境保護。



	安全員



	安全監督檢查，督促隱患整改，查處不文明施工行為。



	安全科



	 安全監督檢查



	執行有關安全施工規程標準，文明施工管理辦法等






