專案部驗工計價流程圖

| 主管 | 相關部門負責人 | 專案部部門主管 | 工經部長 | 總經濟師 | 專案經理 | 公司相關部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 結束 開始 組織聯合收方，量測已完合格工程數量。 出具收方單據及相關計算單（工程部長） 提出安全文明環保獎懲（安質部長） 提出物資、機械扣款等資料（物機部長） 提出其他費用扣款（扣款部門負責人） 總工程師審核簽字 安全總監審核簽字 分管物機副經理審核簽字 對應主管審核簽字 |  |  | 是 資料移交存檔，更新臺賬 簽訂合約封賬協議 是否末次結算 修訂勞務結算單，完善相關手續 複核並辦理結算手續 | 是 審核籤認 | 核准 | 核准 |