文件模板

專案啟動與策劃流程圖

| 流程圖 | 活動 | 任務說明 |
| --- | --- | --- |
| 外部啟動 內部啟動 初需求調研 開始 制定專案計劃 評審 結束 不通過 通過 | 內部啟動 | 1、總經理或主管簽署專案經理任命書； 2、專案經理確認合約簽署或中標通知書； 3、專案經理填寫專案核算啟動申請單； 4、專案經理提交專案核算啟動申請單至主管處核准，確認專案編號，並存檔； 5、專案經理組織專案成員召開內部專案啟動會/動員會； |
|  | 外部啟動 | 1、專案經理與使用者策劃啟動會事宜； 2、專案經理準備專案啟動彙報材料； 3、召開專案啟動會； 4、啟動會結束，專案經理需提交專案快報給專案助理。 |
|  | 初步需求調研 | 1、專案經理梳理合約和專案實施內容； 2、專案經理走訪業務部門，瞭解各業務系統管理與使用情況； 3、專案經理整理甲方各業務部門及第三方的通訊錄； 4、專案經理整理系統整合調研表； 5、專案經理識別專案風險，填寫專案風險管理表； |
|  | 制定專案計劃 | 1、專案經理根據調研與合約情況，編寫專案計劃書； 2、專案經理將計劃書等專案檔案進行歸檔； 3、專案經理組織專案評審； |
|  | 專案計劃評審 | 1、專案經理發起專案計劃評審； 2、組織、跟蹤評審直至結束。 |